# 第二章 采购需求

一、项目概况

参照《国家网络安全法》、《等级保护2.0标准》、《国家网络安全应急预案》，配套建立常态化、长效化的新型安全运营指挥技术和管理体系；通过自动化的手段，以科学合理的方法实现最短时间内协调设备资源、人力资源、管理资源，对安全事件进行有效处置，并实现统一的网络安全协同运营，保障佛山大学网络空间安全、稳定，相关系统持续、有序、安全运转。采购人拟通过服务外包的方式，进一步夯实网络安全能力，借助专业安全公司的安全设备、安全人员能力等方式提升整体网络安全运营。

1、项目名称：佛山大学网络安全运维（2025-2026）年项目

2、采购预算/最高限价：人民币86.23万元

3、★合同履行期限：2025年7月26日到2026年7月25日

4、★服务地点：采购人指定地点

5、采购清单：

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 安全驻场服务 | 1 | 项 |
|  | 安全运营服务 | 1 | 项 |
|  | 重保值守服务 | 20 | 天 |
|  | 网站安全防护服务 | 1 | 项 |
|  | 网站证书服务 | 1 | 项 |
|  | 终端安全加固服务 | 1 | 项 |
|  | 网络安全的应急演练服务 | 1 | 次 |
|  | 漏洞扫描服务 | 14 | 次 |
|  | 日志审计分析溯源服务 | 1 | 项 |
|  | 服务器威胁分析服务 | 2 | 次 |
|  | API安全分析服务 | 1 | 次 |
|  | 自动化攻击防护服务 | 6 | 次 |

二、★付款办法

1、合同款项支付要求：

（1）合同签订生效后，采购人收到发票之日起10个工作日内，采购人向中标人支付合同总额50%的预付款。

（2）项目验收合格后，采购人收到发票之日起10个工作日内，采购人向中标人支付合同总额50%的尾款。

（3）因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间内向支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间）即视为采购人已经按期支付，实际付款时间及金额以财政部门实际下达时间及金额为准。

2、结算方式：转账结算（银行转账）。

3、付款方：采购人；收款方：中标人。

4、开具发票：中标人收款时必须持有等额效发票。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。

5、对于满足合同支付条件的，采购人原则上在收到发票后10个工作日内按照采购合同约定办理支付手续。

6、付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。

三、报价要求

1、本项目报价为总价报价。

2、投标报价指投标人为完成本项目所收取的全部费用，包含但不限于以下费用：

所有技术人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、食宿、通讯、常驻现场的费用等）、维护服务过程中涉及的所有费用、全额含税发票、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

3、投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。

4、报价不得高于本项目的采购项目预算金额，否则视为无效报价，作无效投标处理。

5、报价合理性：参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条的规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

四、★验收标准

1、验收方案：采购人原则上在收到中标人项目验收建议之日起7个工作日内,按国家有关规定、规范、学校有关规定进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。

2、验收所需要的费用由采购人支付。

3、验收时须提供的运维服务文档或资料至少应包括各项服务内容中要求提供的交付物。

4、项目验收依次序对照执行标准：

（1）符合中华人民共和国国家和履约场地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；

（2）符合招标文件和投标承诺中各方共同认可的各项要求；

（3）双方约定的其他验收标准。

（以上各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本）

5、验收人员：包括：①采购人（项目负责人），②校内外专家或其委托的第三方机构（如监理公司等），③中标人等，具体参与人员以采购人最终确认为准。

6、验收结果确认：验收完毕由采购人、中标人在验收报告上签名确认。

五、人员管理要求

1、驻场人员应严格遵守有关法律法规和政府内部规章制度，不得擅自翻阅、复制、传播所接触的资料或数据。

2、中标人不得随意更换服务人员，如确需更换，相关的调配人员须经采购人批准；

3、采购人有权以书面形式要求中标人更换不能按规定履行合同的人员。

4、获得采购人要求或同意更换的人员，其代替人员的资质仍应得到采购人的认可，且其资历和经验均不低于被更换人员。由此而产生的一切费用由中标人承担。

5、对于中标人委派的项目服务人员因工作原因在服务期间引起的各种工伤、安全事件、事故，以及与本项目相关工作人员发生的一切劳务纠纷，由中标人负责，采购人免负一切责任。

六、★保密要求

1、中标人应承担保密义务，不得以任何形式向第三方提供或泄露采购人的工作机密，包括采购人的日常运作、工作情况、系统软件及采购人所提供的所有相关资料、数据等。

2、中标人须把采购人提供的所有资料，数据完整归还采购人，并不得留存任何复制品。因中标人泄密而损害采购人的利益，除一切后果与法律责任由中标人承担，采购人有权单方面即时解除合同，并视为中标人违约，有权要求中标人赔偿经济损失。

3、中标人保密责任不因合同的解除而失效。

七、★知识产权

中标人须保证采购人不会产生因第三方提出知识产权和著作权而引起的法律或经济纠纷。否则，中标人须承担相应的法律责任。

八、其他要求

服务期内，如发现中标人有以下违约行为之一，采购人有权单方面解除合同，并按相关法律法规的规定追究其相应责任：

1、没有遵守投标承诺，被采购人的实际使用单位或师生就其服务进行投诉，经查实超过两次的；

2、拒绝接受采购人及相关部门监督、检查的；

3、出现信用危机、财务危机、生产经营危机甚至破产、倒闭，无法履行协议的。

九、服务内容：中标人在项目实施前，应充分了解采购人的基础设施、网络完全等现状情况，结合自身过往实施经验以及相关质量管理、环境管理、信息安全等体系标准，按照采购人要求提供专业服务，具体服务内容及要求如下：

1、安全驻场服务

对学校各业务模块面临的网络安全风险进行持续管控，降低安全风险；分析网络现状。对网络系统进行渗透测试、安全评估和安全加固；在出现网络攻击或安全事件时，帮助恢复系统及调查取证；针对佛山大学网络架构，建议合理的网络安全解决方案。

1.1驻场人员的安全加固服务

1.1.1漏洞的检查

全面发现网站与信息系统存在的安全漏洞、安全配置问题、应用系统安全漏洞，检查系统存在的弱口令，收集系统不必要开放的账号、服务、端口，形成整体安全风险报告。

表1 检查服务内容表

| 服务名称 | 时间 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 漏洞检查 | 日常 | 通过手工，或工具的方式对随时出现的漏洞做安全加固（Patch）或修补 |
| PORT检查 | 日常 | PORT是计算机和外部网络相连的逻辑接口，端口配置正确与否直接影响到主机的安全，一般来说，仅打开你需要使用的端口会比较安全 |
| 进程检查 | 日常 | 按照正常进程列表，查出那些进程是异常进程 |
| 系统安全设置检查 | 安全配置 | LINUX自带了一些安全设置，比如口令最小长度和最短使用时间 超时注销 |
| 账号安全检查 | 日常 | 账号是一个系统的“门户”，如果不把门户守卫好，黑客进入就更是易如反掌了。 删除/etc/passwd&/etc/shadow中的一些系统账号，如mail,news等 |
| syslog日志检查 | 日常 | 日志是审核和记录的关键，是以后检查可能的攻击的记录，所以一定要打开日志记录，并且定期检查记录 |
| 目录和文件权限检查 | 日常 | LINUX下有强大和全面的文件/目录权限，定期检查和审核这些目录和重要文件是非常必要的。 |
| 检查是否有必要的服务 | 日常 | 服务越多产生的威胁就越多，关闭一些我们不常用的服务如finger、gopher |
| 检查不必要的SUID程序 | 安全配置 | SUID可以以root权限执行某个程序，因此应严格控制系统中的此类程序。 |

1.1.2安全加固的服务范围

范围包括各种网络设备、安全设备、主机操作系统、数据库、常见中间件及网络服务应用等。详细如下表所示：

| 加固分类 | 加固范围详细描述 |
| --- | --- |
| 网路设备加固 | 锐捷、华为、Juniper等路由器 锐捷、华为、Juniper等交换机 其他厂商设备：防火墙、入侵检测、入侵防御设备、防毒墙、垃圾邮件等 |
| 主机操作系统加固 | 微软系列操作系统，Windows 2003/2008/2012/2016等 各类Linux系列操作系统，Redhat、Ubuntu、Debian等 各类Unix系列操作系统，Solaris、AIX、HP-UX、BSD等 |
| 数据库加固 | 微软MSSQL系列，SQL Sever 2000/2005/2008/等 甲骨文Oracle系列，Oracle 9i/10g/11g等 其他数据库，MySQL、DB2、Sybase、Informix等 |
| 常见中间件及网络服务加固 | Web服务类，IIS6.0、IIS7.0、Apache、Tomcat、Weblogic、Nginx、WebSphere等 DNS服务类，Bind 8、Bind 9等 FTP服务类，ServU、MS IIS FTP等 其他常见网络服务，MAIL、Proxy、POP3、SMTP等 |

1.1.3网络设备加固内容

网络设备安全加固包含但不限于以下内容：

1）OS升级

2）帐号和口令管理

3）认证和授权策略调整

4）网络与服务加固

5）访问控制策略增强

6）通讯协议、路由协议加固

7）日志审核策略增强

8）加密管理加固

9）设备其他安全配置增强

1.1.4主机操作系统加固内容

主机操作系统安全加固包含但不限于以下内容：

1）系统漏洞补丁管理

2）帐号和口令管理

3）认证、授权策略调整

4）网络与服务、进程和启动加固

5）文件系统权限增强

6）访问控制管理

7）通讯协议加固

8）日志审核功能增强

9）防DDOS攻击增强

10）剩余信息保护

11）其他安全配置增强

1.1.5数据库加固内容

数据库安全加固包含但不限于以下内容：

1）漏洞补丁管理

2）帐号和口令管理

3）认证、授权策略调整

4）访问控制管理

5）通讯协议加固

6）日志审核功能增强

7）其他安全配置增强

1.1.6中间件及常见网络服务加固内容

中间件及常见网络服务安全加固包含但不限于以下内容：

1）漏洞补丁管理

2）帐号和口令管理

3）认证、授权策略调整

4）通讯协议加固

5）日志审核功能增强

6）其他安全配置增强

1.1.7具体安全加固服务工作流程

具体安全加固服务工作流程如下：

对系统的安全加固实施要在了解系统的应用和业务情况的基础上，依据从广泛的安全信息渠道，实时取得系统安全漏洞信息；开展事前的充分论证和实验，并按照规范的实施流程，管理和控制好加固过程中的每一个操作环节，将加固的风险降低到最小程度。确保安全加固行为中固有的不确定性，对业务系统的正常运行带来影响。

1.1.8漏洞复验

对于驻场服务工程师将其状态变更为“已修复”的漏洞，服务工程师会对目标资产提供与该漏洞发现时检测策略一致的扫描操作和结果做审核，做出是否完成是否修复的判断。

1.1.9漏洞生命周期管理

通过本地平台扫描设备的配置策略变更，实现扫描任务集中建立、执行、跟踪处理等功能。将扫描器或者本地扫描探针收集到的漏洞信息进行集中的存储、分类、分析，支持以定制报表的方式对外提供数据的查询功能。

1.1.10安全加固服务时效

严格按照考核评价指标要求，确保漏洞修复率100%，漏洞披露后，在规定时间内完成整改并反馈采购人信息化管理部门，高危漏洞3个工作日内完成、中危漏洞7个工作日完成、低危漏洞一个月内完成，形成漏洞闭环管理。

1.1.11安全加固服务交付物

安全加固方案实施后，对加固过程的完整记录、对加固系统安全审计结果和有关系统安全管理方面的建议。按季度形成安全加固报告《漏洞处理计划及执行总结报告》。

1.2驻场人员的威胁检测与响应服务

威胁检测与响应服务是一种集安全威胁检测设备、分析平台一体安全运营支撑服务。通过入侵检测防御系统、大数据处理平台、驻场服务工程师和服务工程师共同为采购人提供各类安全的威胁检测与响应服务。

脱敏后的数据，包括漏洞信息、共享威胁情报、异常流量、攻击日志、病毒日志等，经过大数据处理平台和云端服务工程师使用多种数据分析算法模型，进行数据归因关联分析，实时监测网络安全状态，发现各类安全事件，并自动生成工单，并及时进行分析与预警。

1.2.1事件定义

紧急事件：由于攻击事件导致网络崩溃、系统性能严重下降，已无法提供正常服务。系统或者网络边界出口由于攻击事件原因非正常中断，严重影响采购人使用。公众服务由于攻击事件停止服务或者导致恶劣影响的。

严重事件：采购人内部的业务支持系统由于攻击事件导致不能运转正常不稳定。部分服务由于攻击事件中断，影响采购人正常使用。

一般事件：由于攻击事件导致系统出现故障，但不影响采购人正常使用。

1.2.2事件预警流程

通过整合各种渠道，当获知有紧急重大威胁事件发生时，服务工程师应当立即对威胁事件进行分析，同时其他服务工程师需开展研究工作。确定威胁影响范围及等级后，服务工程师将情况反馈给采购人，驻场服务工程师同时进行分析工具规则检测升级，以保证快速发现威胁行为。

根据重要威胁预警的实际情况，二线安全运营专家提供修补建议，一线驻场工程师完成相应威胁的修补工作，降低安全风险。

1.2.3事件响应流程

对于各种安全事件发生后，首先由一线驻场工程师提供解决方案，当一线驻场工程师无法解决时，服务工程师通过远程服务方式解决安全事件。当服务工程师无法解决时，其他服务工程师通过远程或本地服务方式解决安全事件。

1.2.4事件响应时间表

| 告警等级 | 巡检告警 | 网络攻击告警 | 威胁情报告警 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.5H | 0.5H | 0.5H | （1）告警起始时间以云端托管平台告警为准 （2）告警研判后需做研判处置，研判率以云端托管平台为准 （3）T1、T2、T3告警需发通告和事件报告，T4告警按周期交付 |
| T2 | 0.5H | 0.5H | 0.5H |  |
| T3 | 1H | 1H | 1H |  |
| T4 | 8H | 周期交付 | 周期交付 |  |

（备注：告警级别定义）

T1：成功且失陷的危急类网络攻击、APT事件，批量勒索事件、C&C控制事件，如webshell利用、反弹shell、Cobalt Strike载荷攻击、隧道攻击等获取系统或内网权限的攻击事件。

T2：危急类的恶意软件、成功但未失陷的外部高风险类网络攻击事件，如外部成功的SQL注入攻击、任意文件上传、RCE、暴破攻击、管理弱口令、大量源码泄露、任意文件读取等获取数据或业务权限的攻击事件。

T3：高风险类的恶意软件、成功但未失陷的内部高中风险类、外部中风险类网络攻击事件，如内部成功的SQL注入攻击、管理员弱口令、存储型XSS、未授权、SSRF、其他中高危的敏感信息泄露等影响数据和业务安全的威胁事件。

T4：中低风险类的恶意软件、成功但未失陷的低风险类及未成功的网络攻击事件，如普通弱口令、目录遍历、其他低危的敏感信息泄露等影响数据和业务安全的威胁事件。

对于安全事件，驻场服务工程师需在1个小时内到达现场，采用本地服务方式帮助采购人处理安全事件。

实时监测网络安全状态，对病毒事件自动化生成工单,及时进行分析与预警。病毒类型包含勒索型、流行病毒、挖矿型、蠕虫型、外发DOS型、C&C访问型、文件感染型、木马型。

1.2.5威胁检测与响应安全策略优化

采购人现有安全设备包括IPS、WAF、VPN、流量分析仪与防火墙等，借助现有安全设备，从网络会话、业务应用等层级基于特征规则匹配进行统一分析，与安全运营平台威胁检测模块对接，实时进行威胁检测数据采集分析，实现已知威胁检测。同时，鉴于威胁分析的结果，驻场服务工程师定期针对现有网络安全设备的策略配置巡检及优化，配置适当的防护策略，全面提升边界、网络、应用安全防护强度，进一步保障业务安全稳定运行。

1.2.6威胁检测与响应服务流程

分为四个阶段：信息收集、事件分析和解决问题、报告输出。

信息收集：通过整合自有渠道，例如威胁响应中心；第三方渠道，例如漏洞平台等信息，第一时间获得采购人可能已暴露出的威胁。

分析问题：分析产生安全问题的原因、受影响的范围、并给出相应的解决方法，同时开展研究工作。

解决问题：根据研究成果，进行分析工具规则检测升级。根据对问题的分析，鉴定问题的严重性，并由中标人完成相应威胁的修补工作。

报告输出：出具《安全运营-安全事件分析报告》，为采购人管理人员的后期安全运营提供参考。

1.2.7威胁检测与响应服务时效

提供7天×24小时持续监测分析。

1.2.8威胁监测与响应服务交付物

出具《安全运营-安全事件记录表》，让采购人掌握风险状况及安全趋势，为采购人管理人员的后期安全运营提供参考。

出具《安全运营-安全事件分析报告》，为采购人管理人员的后期安全运营提供参考

1.3驻场人员的应急响应处置服务

应急响应服务是指驻场服务工程师在采购人遇到突发事件后采取的措施和行动。包括主机范畴内的问题，也包括网络范畴内的问题，例如黑客入侵、信息窃取、拒绝服务攻击、网络流量异常等。驻场服务工程师采取紧急措施和行动，恢复业务到正常服务状态；调查安全事件发生的原因，避免同类安全事件再次发生；在需要司法机关介入时，提供法律认可的数字证据。

完成下列类型安全事件的应急响应支持：

1）应用服务瘫痪问题

2）网络阻塞、DDoS攻击问题

3）服务器遭劫持问题

4）系统异常宕机问题

5）恶意入侵、黑客攻击问题

6）病毒爆发问题

7）内部安全事故

1.3.1病毒类的安全事件处理方法

针对病毒类的安全事件：通过病毒处置工具，并使用病毒处置工具进行病毒查杀，驻场服务工程师协助采购人完成查杀病毒。

1.3.2攻击类的安全事件处理方法

针对攻击类的安全事件：通过攻击日志分析，发现持续性攻击，立即采取行动实时对抗，当无防御措施时，中标人应提供攻击类安全事件的处置建议。

1.3.3漏洞类的安全事件处理方法

针对漏洞利用类的安全事件：服务工程师验证该漏洞是否利用成功，协助处置。

1.3.4失陷类的安全事件处理方法

针对失陷类的安全事件：服务工程师协助采购人处置，并提供溯源服务。

1.3.5应急响应服务流程

在收到事件告警后，中标人应在15分钟内进行故障事件的鉴别，了解事件发生情况。驻场服务工程师判断事件类型，是否需要启用应急响应服务。

在判断事件类型可能为安全事件，启用应急响应后，驻场服务工程师进行信息收集工作，详细了解掌握事件发生的始终、现状、可能的影响，对事件进行详细分析，提供事件处置建议，并解决事件。

驻场服务工程师在最短时间内，分析事件可能的原因，解决各类安全事件。如遇驻场服务工程师无法解决的安全事件时，服务工程师应通过电话、QQ远程协助、远程临时接入等非现场的活动，分析事件可能的原因，解决各类安全事件。

待事件处理结束后，驻场服务工程师整理事件分析、事件处理的过程记录和相关资料，撰写应急响应服务记录报告，提交给采购人。对于大型、复杂的应急响应过程进行整体的事件处理汇报工作。

1.3.6服务时效

提供7天×24小时持续按需响应服务。

1.3.7服务交付物

根据安全事件的处置结果出具《应急安全事件分析报告》。

1.4驻场人员的终端安全管理服务

1.4.1终端安全管理服务流程

（1）参考佛山大学信息安全技术架构，确定终端安全的功能需求、用户场景。

（2）分阶段部署相应的功能。

（3）资产管理、防毒软件、补丁工具、个人防火墙、终端控制工具、统一OS镜像、身份管理、相关审计工具等。

1.4.2终端安全管理服务内容

具体服务内容包含部署策略、管控策略、检查、培训、通知、应急响应等。运维服务内容包括：

| 事件类型 | 具体类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 例行任务 | 产品运行状态检查 | 每日检查产品运行情况、病毒库与补丁库日期、授权期限等 |
|  | 周巡检报告 | 每周的产品巡检报告 |
|  | 月/年度运营报告 | 月/年度安装率、正常率、基线合规率数据报告 |
| 日常工作 | 策略配置 | 产品策略的调整配置 |
|  | 数据更新 | 按时完成病毒库、补丁库、授权、系统版本数据的更新 |
|  | 三大指标提升 | 终端安装率、正常率、合规率。辅助客户，推动不合规用户的终端状态改进，含客户端或服务端程序的安装与卸载 |
|  | 产品软硬件故障处理 | 产品使用中问题与BUG的处理与跟踪，相关硬件的报修与更换 |
|  | 漏洞库维护与升级 | 漏洞库更新，漏洞修复以及漏洞修复衍生问题处理 |
|  | 病毒库、病毒检测与杀毒支持 | 病毒库更新，病毒查杀以及衍生问题处理 |
|  | 解惑答疑 | 给客户进行产品培训或者解答客户的提问 |
| 应急事件 | 接收/发起应急 | 接收来自用户紧急事件，或主动发现并发起的紧急事件流程 |
|  | 应急方案执行 | 做为一线协商好的提供的应急处理方案，并具体执行 |
| 其他杂项 | 其他、会议 | 其他、参加会议等 |

1.4.3终端安全管理服务交付物

提供《终端安全管理系统月/年度运维报告》

1.5渗透测试服务

1.5.1服务内容

对佛山大学官网网站的开展多维度渗透测试，重点检测SQL注入、跨站脚本（XSS）、文件上传漏洞、命令注入等常见Web安全漏洞，挖掘网站潜在的安全隐患。

1.5.2服务流程

1）信息收集与分析

在测试前期，收集学校网站的基本信息，包括域名、IP 地址、网站架构、服务器类型等，并对收集到的信息进行详细分析，为后续的测试工作提供依据。

2）漏洞扫描

使用专业的漏洞扫描工具对学校网站进行全面扫描，快速发现常见的安全漏洞。在扫描过程中，严格遵循学校的安全策略与法律法规，避免对网站正常运行造成影响。

3）人工验证

对于扫描发现的疑似漏洞，通过人工验证的方式进行确认，排除误报情况。人工验证采用手动测试的方法，模拟黑客的攻击手段，深入挖掘网站的安全隐患。

4）漏洞修复建议

在发现网站存在安全漏洞后，为学校提供详细的漏洞修复建议，包括漏洞的危害程度、修复方法、修复步骤等，帮助学校尽快修复漏洞，提升网站的安全性。

5）复测与总结

在学校完成漏洞修复后，对网站进行复测，确保漏洞已被成功修复。最后，对整个渗透测试过程进行总结，为学校提供全面的渗透测试报告。

1.5.3服务交付物

《系统渗透测试报告》

1.6驻场人员要求

1.6.1驻场服务的工作内容

1）负责日常探针设备运维；IT硬件、软件、协议漏洞等安全问题的处理；安全设备及安全检测系统的日常运维，包括运行状态巡检、检测；对安全设备及安全监测系统的策略调优等工作。

2）协助学校进行应急预案实施及安全体系建设的补充完善。

3）对外部发生的信息安全事件快速分析，提供处置方案实施。

4）协助本单位的安全管理人员进行其他网络及信息安全相关工作。

5）向本单位的安全管理人员提供安全通告。

6）驻场人员根据每周的工作提交运营值守工作周报，月度讲周报总结成月度报告。

1.6.2驻场服务工程师要求

中标人须安排1名服务工程师驻场。

驻场服务工程师资质要求：具备5年以上行业从业经验，信息安全基础能力、网络运维能力、漏洞管理、渗透测试、安全设备调试能力，具有注册信息安全工程师（CISE）证书，具有数通厂商的认证体系中的中级或以上认证，具有注册渗透测试专家（CISP-PTS）证书。非原厂的驻厂人员，需要提前向佛山大学信息与教育技术中心报备，经考核符合要求，取得信息与教育技术中心的书面的资质认可函。

1.6.3工作要求

正常工作要求：每周5（天）*8（小时）现场值守服务。

服务位置：全校的三个校区。

响应时限：接障后维护人员必须在10分钟内做出响应，详细记录故障现象。

故障处理时限：上班时间要求15分钟内到达现场，1小时内解决并完成服务需求；遇到紧急、特殊的服务要求应立即提供服务至解决问题为止。

其余时间（除周一至周五8：30～17:30以外的时间）要求 2小时内到达现场，4小时内解决并完成服务需求；遇到紧急、特殊的服务要求应1小时内到达现场，2小时内提供服务至解决问题为止。

1.6.4服务水平评价

为了针对驻场服务工程师工作绩效进行科学及针对性的评价，确保相关工作落实到位，确保服务能够顺利、高质量的完成，采购人制定了以佛山大学满意度为核心的服务质量考核目标。具体要求如下：

驻场服务工程师针对工作范围内问题发生后进行跟踪反馈并解决。佛山大学评价满意度分为5级，分别为满意（5分）、比较满意（4分）、一般（3分）、比较不满意（2分）、不满意（1分）。

每个月针对驻场服务工程师表现进行满意度打分，打分分为以下几个层面：

| 项目 | 内容 | 评分结果 |
| --- | --- | --- |
| 漏洞响应速度（20%） | 本月内针对新发现漏洞的处理速度。是否及时联系厂商或其他方式解决。漏洞响应速度2小时内 5分；4小时内4分；6小时内3分；12小时内2分；24小时内1分。 |  |
| 漏洞处理质量（30%） | 本月针对漏洞处理过程中的服务质量。从处理速度，处理方式，是否导致影响等方面打分。 |  |
| 安全事件本地响应速度（30%） | 本月态势感知二线给到的安全事件处理程度。从处理速度，处理质量，达到效果层面打分。 |  |
| 主动性工作（20%） | 本月内主动承担主动性工作，如针对安全设备的巡检，流程制度的梳理等处理其他工作范围外的事情，有一定价值。 |  |

1.6.5驻场服务交付物清单

驻场运营服务阶段，驻场服务工程师需进行相应的成果交付，并向采购人总结汇报。成果交付分包括但不限于以下：

| 交付物名称 | 交付周期 | 交付方式 |
| --- | --- | --- |
| 《资产梳理表格》 | 每月一次 | 文档 |
| 《安全加固处置报告》 | 每季度一次 | 文档 |
| 《安全运营-安全事件记录表》 | 每天一次 | 文档 |
| 《应急安全事件分析报告》 | 按需 | 文档 |
| 《终端安全管理系统月/年度运维报告》 | 每月/年一次 | 文档 |
| 驻场运营服务汇报 | 按需 | 现场汇报 |
| 《运营值守工作周报》 | 每周一次 | 文档 |

2、安全运营服务

2.1安全运营托管服务框架

安全运营托管服务以采购人的安全运营托管工作编排为主要工作，梳理清楚运营工作需要开展的具体事务，安全运营托管工作包括依托安全运营与安全运营托管平台开展的资产管理、漏洞管理、威胁分析、预警通知等工作，并且通过云端收集安全运营平台的威胁告警数据包括流量设备告警、安全设备的告警、系统告警等数据进行关联分析和研判，为采购人提供资产、威胁、脆弱性等方面的综合分析服务，帮助客户精准识别和监测网络中的安全威胁，并对确认的威胁事件及时通知客户、主动进行响应，协助客户完成威胁事件的处置闭环工作。通过持续开展运营工作可掌握采购人自身的资产情况，及时发现面临的内外部威胁风险等，提高自身的安全体系健壮性，并定期对运营实施过程中的风险进行评估并改进，确保采购人安全运营工作的质量。

2.2安全运营托管服务内容

总体安全运营托管运营服务能力包括资产管理、安全监测、威胁分析、漏洞管理、事件处置管理、平台巡检、关联规则优化、运营技术培训等，具体内容如下：

2.2.1资产管理

运营人员需要通过态势感知与运营平台，对网内资产进行管理，保证资产信息全面准确。能够管理网络中的主机设备、办公终端、网络设备、安全设备、应用系统等，协助客户建立完整的资产档案信息，维护资产分类和资产属性，能够从组织架构、地理位置、业务分组等不同纬度进行资产的维护和管理。针对不同的资产类别，有针对性的梳理资产的关键信息，保证资产信息的良好的可用性，具体梳理资产范围包括但不限于如下内容：

主机类资产 ：搜集IP、开放端口、中间件及版本（如：Apache、Tomcat、WebLogic、Nginx）、数据库及版本（如：PostgreSQL、MySQL、SQL Server、 Oracle）、承载业务、开发语言（如：Java、PHP）、操作系统（Windows、Linux）、安全域（如：开放区、核心区、隔离区）、是否面向互联网、责任人及部门等信息。

网络设备类资产：搜集IP、厂商、设备类型（如：VPN、负载、代理服务器、路由器、交换机）、型号、版本、负责人及部门等信息。

安全设备类资产 ：搜集IP、厂商、设备类型（如：IDS、IPS、AV、UTM、WAF）、型号、版本、责任人及部门。

工作主机类资产：搜集IP、使用操作系统及版本、设备类型（终端、工作站等）、型号、责任人、责任人部门。

2.2.2安全监测

运营人员开展日常监控工作，筛选过滤告警日志，记录并统计告警信息，协助告警信息的通告下发，定期跟踪事件处置情况，高危安全事件的通告工作等。一是对各单位中关键网站等业务的运行状态以及DDoS攻击、网页篡改、网站挂马、网站漏洞告警进行监测；二是对网络及重点单位关键基础设施的恶意软件、入侵攻击、安全隐患进行检测；三是对关键信息系统专项威胁进行监测，如：APT攻击、漏洞利用攻击、仿冒网站、网络钓鱼、僵木蠕毒进行监测；四是针对特定目标与针对特定目标的攻击进行监测。

2.2.3威胁分析

运营人员通过基于外部采集的安全日志、网络流量日志或服务器日志数据为基础，结合平台先进的威胁情报检测能力、丰富的关联规则、强大的机器学习检测能力，开展日志关联分析和威胁情报关联分析，为采购人提供真实准确的威胁情况。一是对整体网络安全态势进行分析与呈现；二是对来自互联网威胁态势进行分析与呈现（如欺诈钓鱼、僵木蠕毒等）；三是对特定目标遭受到网络攻击的态势进行分析与呈现，如网站的安全态势、重点单位关键设备的安全态势和专项威胁的安全态势。

Web失陷检测服务是通过自身web应用访问日志的大数据能力进行空间和实践维度的关联分析，发现网络中潜在的失陷主机，并基于大数据溯源技术，找到问题发生的根本原因。攻击者威胁情报中包含了该攻击者在不同时间段使用的IP，可根据攻击者不同的技能能力制定相应的技术防御策略，或使用边界安全防护类设备对IP进行实时阻断。

（1）邮件行为分析服务

邮件行为分析服务主要是针对网络中的邮件服务器信息传输进行梳理分析，发现邮件异常行为。

（2）非常规检测分析服务

非常规检测分析服务主要是针对网络中存在的一些非常规类代理进行梳理分析。服务可发现的信息包括：源IP、目的IP、代理地址、代理方式、使用次数等。

（3）账号登录行为分析服务

登录行为分析服务主要是针对网络中存在的登录行为进行梳理分析，发现异常登录行为。

（4）服务器危险行为分析服务

服务器危险行为分析服务主要是针对网络服务器存在的高危漏洞的服务进行梳理，发现服务器安全风险。

2.2.4漏洞管理

运营过程中发现的安全漏洞，结合威胁情报和本地的系统日志，分析漏洞是否有被人员利用的记录，并根据需要对入侵行为进行分析研判和溯源。漏洞扫描是发现漏洞的主要手段，网络中重要的主机系统、网络设备都会出现安全漏洞，漏洞的存在会影响着网络的安全性，如果不对其发现和处置，则会成为潜在的安全风险。需要运营人员对重要主机系统和网络设备漏洞信息的收集和管理。一是运营人员可对漏扫引擎进行集中管理，并对漏洞扫描引擎下发扫描任务，收集漏洞扫描结果，具备主动漏洞检测能力，并支持周期性任务模式，建立完整的持续监控手段；二是运营人员可协助客户导入第三方的扫描结果，提供主流厂家漏洞扫描结果的导入；三是运营人员可帮助用户标记各阶段漏洞所处状态，通过工单系统的联动形成处置闭环，做到对处置流程的全面监控，达到可监可管的目的。四是系统针对扫描后的漏洞结果，自动关联漏洞知识库信息，系统内置的漏洞知识信息，且提供定期的数据更新，可获取最新的漏洞解决方案，帮助用户更好的完成漏洞处置。通过对安全漏洞知识库管理，进行覆盖面广泛的安全漏洞查找，真实、全面地反映主机系统、网络设备、应用系统所存在的网络安全问题和面临的网络安全威胁。

2.2.5事件处置管理

威胁处置是一个复杂的流程，需要多级、多人的协同配合。运营人员通过监控、分析、通告传递给用户相关情况，协助用户利用平台将告警和漏洞情况通过工单统一跟踪。并将多个人的分析处置结果通过工单统一跟踪和记录，从而使得威胁的处置可追踪。保障每一个威胁都能够通过工单进行及时有效的跟踪，强化了安全威胁的闭环管理，协助客户做好评价与考核工作，确保安全事件有人盯、有人查、有人管。

2.2.6调查取证分析

针对各类安全事件进行取证分析，通过对收集网络安全事件告警数据，恶意软件样本，日志流量数据等信息，进行逆向分析，并提供分析记录报告。

2.2.7情报支持

汇集全球数百个威胁情报源和多个安全研究团队的APT事件发现、跟踪成果，提供基于情报及时、精准发现关键威胁的能力，包括APT攻击、蠕虫木马、后门软件、僵尸网络、勒索软件等各种类型，提供本地化、全方位的威胁情报能力，包括及时发现关键威胁、对已有报警进行误报筛除或分级、为事件响应提供决策需要的上下文、提供安全预警能力、提供自有情报运营能力等。

2.2.8预警通告

定期为采购人发布最新的安全信息，安全漏洞态势、危急漏洞实例、安全要闻、安全解决方案。

2.3运营汇报管理

运营汇报：安排服务人员在线进行运营情况汇报，进行威胁分析情况解读，并进行疑难解答。

运营解答：通过沟通群对安全运营中的产品问题、安全事件分析问题进行解答。

2.3.1 17天×24小时持续运营

在安全运营服务持续运营阶段，需要提供安全运营服务团队全天候向用户提供平台巡检、特征库更新、资产管理、规则优化等基础运营服务，威胁分析、事件管理等威胁分析检测服务，威胁预警服务，协助处置、应急响应、安全评估等主动响应服务，技术支持、阶段性工作汇报等安全顾问服务。

2.3.2项目结项总结

在安全运营服务项目归档总结阶段，安全运营服务团队将整理项目全部交付物后交付采购人归档，梳理关键成果指标，进行项目总结汇报并针对性提出后续安全工作建议。

2.3.3服务交付物

实现安全运营托管服务需要专业化服务工具，其中包括

（1）威胁探针3套：其中江湾数据中心出口一套1G/S、仙溪数据中心出口一套1G/S、全校边界出口一套7G/S。

（2）3套DB服务器组成分布式硬件平台

（3）分析展示软件平台1套。

（4）7*24的365天MSS服务一项

1）威胁探针

威胁探针负责对佛山大学全网的流量进行采集与处理。可对数十种网络协议的识别、解析和检测。检测手段丰富多样，可从多个维度综合识别评估网络威胁。为安全分析人员提供基础的告警信息和能力支撑。

网络数据和7层应用协议识别和还原：MPLS、PPPOE、QinQ、TCP流量日志、UDP流量日志、LDAP行为日志、SSL协商日志、SSL解密、域名解析日志、登录行为日志、邮件行为日志、FTP访问日志、文件传输日志、Web访问日志、Telnet行为日志、数据库操作日志、智能应用、PCAP文件回放检测等。

识别网络威胁数据：失陷检测、入侵检测、病毒检测、异常流量、DDoS攻击、应用识别等。

威胁探针采用旁路镜像模式接入到佛山大学网络中，进行流量采集解析、存储、文件还原和威胁检测。

此外威胁探针还能与大数据分析平台进行联动，将检测结果以及元数据汇总到大数据分析平台进行综合分析、研判和展示。

主要是采取镜像网络入口上下行数据，输入到实体机器做相关数据处理分析。

2）安全运营平台（硬件和软件）

安全运营中心以资产为核心，安全运营为出发点，覆盖威胁、脆弱性、资产及异常行为等多种安全分析能力，并能够实现针对数据的采集、分析、检测、研判、处置的闭环管理能力。

安全运营中心是为佛山大学提供一套系统化，标准化，持续化的安全风险管理流程可视化工具。通过平台可以看到安全事件处置的流程，进度以及专属二线安全运营专家信息。

以大数据框架为基础，结合威胁情报系统，通过对攻防场景的机器学习、威胁建模、场景关联分析、异常行为分析以及安全编排自动化、可视化呈现等技术，帮助佛山大学建立和完善安全态势全面监控、安全威胁实时预警、资产及漏洞全生命周期管理、安全事故紧急响应能力。

3）7*24的365天MSS服务

分配安全运营托管平台唯一的服务号，保障佛山大学获得专业化的安全服务，同时通过此服务号对整个安全服务过程进行监督，包括具体的技术支持过程和事件升级流程。7*24小时的重点服务器业务不少于100台

服务交付报告包括不限于如下：

| 服务阶段 | 交付成果 |
| --- | --- |
| 常态化运营阶段 | 《安全运营-漏洞修复指导》 |
| 服务结项阶段 | 《安全运营-客户项目验收报告》 |

2.3.重保值守服务

2.3.1.服务定义与目标

在重要时期如：两会，国庆等敏感阶段，安排值守人员（驻场服务工程师）7天×24小时对网络设备，安全设备，主机资产，应用系统等日志进行监控。遇到突发事件第一时间启动安全预案，进行安全响应。

2.3.2.服务内容

| 服务内容 | 详细描述 |
| --- | --- |
| 安全威胁分析 | 综合安全检测类产品采集存储的安全日志，结合外部威胁情报，进行深度分析举证，分析网络中可疑的安全威胁，确定攻击入侵行为，并分析其影响和危害性。 |
| 安全事件处置 | 根据问题现象，对发现的异常事件协助处置清除恶意文件，快速业务恢复 |
| 事件溯源分析 | 深入调查，分析事件形成的原因，找出信息系统中存在的薄弱点形成攻击路径； |
| 网络攻击告警 | 针对网络攻击，实时发现报警，告警方式包括电话、短信、微信等方式； |
| 非法入侵告警 | 针对非法入侵攻击现象，支持实时发现报警，告警方式包括电话、短信、微信等方式； |
| 高危0day事件告警 | 出现0DAY漏洞时，如有影响范围大、破坏性高的重要网络安全事件和安全漏洞快速预警通告和检测，检测结果第一时间定向推送到采购人 |
| 应急响应事件处置 | 针对采购人突发的安全事件，如网页篡改，暗链，恶意程序，Dos攻击等，提供问题应急处置清除威胁协助恢复系统，并针对问题进行溯源分析入侵原因。 |

2.3.3.服务交付物

在重要时期提供保障服务，当重要时期结束后，针对服务内容进行报告交付；包括但不限于以下交付物：《重保值守安全事件分析报告》、《重保值守每日安全状况报表》等。

2.4.网站安全防护服务

分布式拒绝服务型攻击（Distributed Denial of Services简称DDoS攻击）是目前互联网中存在的最常见、危害性最大的攻击形式之一。DDoS攻击严重威胁到高校校园网的基础设施。

在这种紧迫形势下，配合当前数字化校园的建设战略，采购专门的DDoS攻击流量清洗服务是一个必然之选。基于该服务，一方面可以为学校网络中对外的网站业务提供流量清洗的安全保障，有效提高校园网网络的健壮性；另一方面能够结合数字化校园应用系统的安全需求提供针对网站攻击的防护业务，例如：SQL注入漏洞攻击、XSS跨站攻击、命令注入攻击等，从而达到提高网络带宽高利用率和网络高可用性的目的。

2.4.1服务内容

      - 2.4.1.1WEB攻击防护服务

Web攻击防护服务需要支持防护黑客常用的SQL注入攻击、命令注入攻击、跨站脚本攻击、后门攻击、目录遍历、文件包含、多种CMS及开源组件漏洞、反序列化攻击、溢出攻击等多种攻击方式。可以检查包括Get域、Post域、Cookie域、Response域等多个黑客攻击代码常见的数据包所在位置。内置深度解码引擎，防止黑客通过URL编码、ANSII编码、Hex编码、Base64编码、大小写混淆、注释字符、参数污染等多种绕过方式绕过WAF的防护。

能够对主流的攻击工具进行识别并进行拦截，比如啊D、明小子、穿山甲、SQLMap等自动化的工具。

由于攻击者在对网站进行攻击时往往是先通过扫描器对网站进行漏洞扫描，然后根据网站所存在的漏洞情况再做针对性的攻击，因此中标人提供的防护服务应能够对主流的WEB漏洞扫描工具进行识别并拦截，如AppScan、Awvs等漏洞扫描器，同时可结合自身强大的CC防护能力对攻击IP进行全局拉黑封禁，以增加攻击者的攻击时间成本。

      - 2.4.1.2DDOS防护服务

DDOS防护服务需要具备超强的流量清洗能力。网站接入云防护系统后，相当于在数据中心之外形成了一层智能的保护网，当恶意流量和正常请求同时到来时，节点可自动精准识别攻击行为和用户请求，并在云端节点对恶意流量进行实时拦截，同时对正常请求执行放过操作。同时支持三大运营商的覆盖，能应对多类型应用场景的DDoS攻击，真正实现将攻击拒之门外。

      - 2.4.1.3CDN加速服务

CDN加速服务需要具备缓存加速的能力，当访问用户第一次请求源站时，将源站的JS、CSS、图片、Html、文件等文件进行压缩缓存，当后续有用户再次对这些文件资源发起请求时，就可以就近选择高质量的节点机房，获取缓存在云防护节点的文件，大大提升了访问效率，提升用户的访问体验，同时也降低了源站链路和服务器的负载，达到降源增速的效果。

      - 2.4.1.4高防DNS服务

高防DNS服务需要通过权威DNS服务器，在防御DNS Request  Flood攻击上，需要针对不同严重程度的DNS Request Flood攻击，采用不同的技术进行清洗，包括TC源认证法（通过控制DNS协议中的TC字段来让客户端将UDP的DNS请求改成TCP的DNS请求，如果客户端可以响应则认为是正常请求，如果无法响应则认为是攻击，会直接将攻击流量丢弃）、CNAME重定向方式（类似SYN Cookie，即对DNS请求进行一次DNS重定向，正常访问者可以响应重定向报文并访问指定重定向地址，DNS服务器对访问重定向地址的请求进行校验，从而可以达到较好的清洗效果）等。将根据针对DNS服务器的不同级别的攻击自动选择某种方式进行清洗防御。

      - 2.4.1.5重保只读服务

重保只读服务，需要提供需要将被保护的网站静态资源主动爬取缓存到WEB安全云防护系统的缓存服务器中的服务。重保期间，当源站出现网站服务停止、网站服务器宕机、网络异常等情况无法正常提供服务时，可以使用缓存的静态页面文件继续对外展示网站页面，保证在重要时期网站持续对外提供正常服务。

      - 2.4.1.6服务交付物

服务开通：为佛山大学提供电信出口的DDOS防护服务，网站安全防护服务开通后，佛山大学会收到服务开通通知，并通过该通知获取到访问地址、账号信息等关键信息。

2.5.网站证书服务

2.5.1网站证书的功能

防劫持、防篡改、防监听：使用SSL证书实现网站的HTTPS化，可以对网站用户与网站间的交互访问全链路数据进行加密，从而实现传输数据的防劫持、防篡改、防监听。

提升网站的搜索排名：使用SSL证书实现网站的HTTPS化后，网站在搜索引擎显示结果中的排名将会更高，有利于提升网站的搜索排名和站点的可信度。

提升网站的访问流量：使用SSL证书实现网站的HTTPS化，可以强化网站在用户侧的身份可信程度，使网站用户能更安心地访问网站，提升网站的访问流量。

2.5.2服务交付物

提供给学校的数字证书，一年的使用期限，逐年更新。

2.6.终端安全加固服务

2.6.1终端安全加固服务内容

依据网络安全相关政策标准及实践，对我校当前网络内校内终端提供防护、处置以及运维服务。包括病毒防护、补丁管理以及对系统病毒库、漏洞库、补丁库、软硬件的升级。在日常终端运营重，通过安全技术+人运营的方式，制定终端安全策略，提升终端安全安装率、正常率、合规率，辅助采购人推动终端状态改进。

（1）病毒防护：借助服务工具，对蠕虫病毒、恶意软件、广告软件、勒索软件、引导区病毒、BIOS病毒的查杀，保证我区政务网络终端病毒数量处于一个正常、健康 。

（2）补丁管理：对终端存在的漏洞，提供补丁多种下载方式，通过更新补丁来完善软件、修补漏洞，提高软件的健壮性，延长软件的生命周期。

采用一个终端安全客户端，实现统一防病毒、统一补丁管理、统一终端准入、软件统一分发卸载、终端安全策略管理、威胁评估、应用与外设管控、终端审计、数据防泄密等多种管理功能，从而减少了软件冲突、资源占用、兼容稳定性等问题，管理员可以通过控制台直接对网内所有终端进行统一管控。确保全网终端安全看得见、管得住。

2.6.2终端安全加固服务交付物

提供终端天擎1套，不少于150台终端授权，使运维人员能进行终端安全加固工作，并提供天擎服务器的升级和维护服务。

2.7.网络安全的应急演练服务

2.7.1演练内容

演练内容为钓鱼邮件的网络安全演练。

2.7.2演练涉及人员及要求

（1）参与部门及演练人员

信息中心领导、应急现场负责人、应急演练主持人、安全负责人、网络负责人、运维负责人、网络管理员、安全服务人员、安全服务商支持工程师、系统管理员。具体人员名单最终以采购人确认为准。

（2）组织体系结构

由中标人根据应急响应的对象和应急响应预案自行设定。

（3）演练时间安排

以采购人通知为准。演练前，中标人应制定好相关演练方案并经采购人审核确认。

2.7.3应急演练服务交付物

《应急演练方案》

《应急演练总结报告》

2.8.漏洞扫描服务

2.8.1服务内容

将采购人每月抽取的系统作为目标系统进行漏洞扫描，根据已有的安全漏洞知识库，检测网络协议、网络服务、网络设备、应用系统等各种信息资产所存在的安全隐患和漏洞采用工具进行扫描。

利用安全扫描工具扫描网络中心的核心服务器及重要的网络设备，包括服务器、交换机、路由器等，以对信息系统进行安全漏洞检测和分析，对识别出的能被入侵者利用来非法进入服务器或者非法获取信息资产的漏洞或脆弱性执行记录，并提醒安全管理员，及时完善安全策略，降低安全风险。

中标人需根据采购人指定的信息资产范围，执行专业的脆弱性扫描，并整理扫描结果，形成《信息系统漏洞扫描报告》。报告对各种扫描过程中发现的系统脆弱性做出详细的说明，以及从脆弱性可能引发的安全隐患或者安全事件，并提供基本的修补建议，并协助采购人的系统负责人对相关漏洞、脆弱点进行处理。

每月提供一次的漏洞扫描和分析服务，共12次。另外提供2次特殊情况下的漏洞扫描服务。

2.8.2服务交付物

每月交付《信息系统漏洞扫描报告》。

2.9日志审计分析溯源服务

2.9.1服务内容

通过执行日志审计服务，基于建设基于大数据技术的日志收集与分析系统，实时不间断地将采购人中来自不同厂商的安全设备、网络设备、主机、操作系统、数据库系统、用户业务系统的日志、警报等信息汇集到审计中心，并进行集中或分布式分析和存储，实现基于日志的全网综合安全审计。

根据日志审计服务的要求，中标人提供的日志手机与分析系统需要提供日志采集、数据治理、事件分析等能力。

2.9.2服务交付物

提供日志审计分析或溯源报告12份，其中每月一份，预留两次突发情况的日志分析，使运维人员能对各组件做好日志审计分析溯源工作。

2.10服务器威胁分析服务

2.10.1服务内容

通过实时监控数据中心四百台服务器运行状态，识别异常行为、恶意代码、漏洞利用等威胁。分析服务内容包括：威胁检测：基于行为分析和机器学习，精准识别已知和未知威胁；漏洞管理：扫描服务器漏洞，提供修复建议；入侵分析：追溯攻击源头，分析攻击路径和手法；日志分析：聚合服务器日志，深度挖掘潜在风险；响应建议：提供定制化的应急响应和加固方案。

2.10.2服务交付物

《服务器威胁分析服务报告》，每半年1次，每学期开学前一周之前，提供一次整个数据中心四百台服务器的总的威胁分析报告。分析报告必须由原厂提供，第三方提供的无效。

2.11API安全分析服务

2.11.1资产梳理服务

资产梳理服务是对客户的数据资产进行梳理和盘点，为数据安全防护等各项工作开展提供参考依据，借助资产扫描工具进行自动化的扫描，以资产地图、资产目录等方式进行展现。

2.11.2API识别与管理

支持根据流量特征自动识别restful、GraphQL、websocket、MQTT、gRPC、JSON-RPC、XML-RPC的API类型，并可以提供自定义配置方式，可以通过关键特征发现预期API资产，并标记标签。

支持主动标记API资产的标签和应用，并支持导入、导出及编辑API资产列表的能力，包括标签、属性等信息，同时也支持风险API资产管理能力威胁检测功能。

2.11.3API安全风险检测

通过系统平台和人工分析，全面识别API潜在的安全威胁。检测内容包括：漏洞利用攻击检测，API脆弱性检测，API敏感数据检测。通过全面检测，保障API安全性和业务连续性。

2.11.4API安全分析

2.11.4.1异常行为分析

1)支持根据单个用户及用户群体日常访问地域、日常访问时间、访问来源IP建立基线的能力，并具备在此基线的基础上发现特定用户访问地址变化或者访问群体出现访问地点离群值的情况，同时产生相应的异常告警。

2)支持针对同一会话期间访问地域发生跳变的异常行为的检测能力，并产生相应的异常告警。

3)支持针对API请求中的帐号进行追踪，将异常请求与帐号关联以发现异常用户。

4)支持针对API认证阶段的异常检测能力，包含但不限于登录接口撞库、密码暴破、用户名暴破、验证码暴破等；

5)支持针对对于多因子认证、密码找回等重要流程建立访问序列基线，并基于此发现流程绕过等异常行为。

6)支持针对基于“流程绕过行为检测技术”发现绕过登录认证过程直接访问敏感数据传输接口、重要业务接口的能力

2.11.4.2攻击事件分析

攻击事件分析应支持同类型事件汇聚从而减少分析对象，提高分析人员效率；同时应支持杀伤链模型映射，使攻击手法更加清晰。支持从以下视角进行分析：

1)支持以API接口作为分析对象。可以了解各类接口易遭受的攻击类型从而能够对接口进行加固。

2)支持以攻击者作为分析对象。可以全局视角观察攻击者进攻路径及攻击手法从而能够及时封堵。

3)支持以业务应用作为分析对象。可以总括各应用遭受的攻击及受影响程度，评估应用总体安全性。

4)支持攻击事件分析，对API接口的漏洞攻击情况进行分析，识别API接口的漏洞攻击事件。

5)支持API攻击事件的详细信息记录，包括但不限于请求源IP、目标API、请求方法、请求参数等信息。

6)应对API攻击事件进行分类和威胁等级标注。

2.11.4.3涉敏事件分析

涉敏事件分析应能够进行IP访问关联及时间轴映射以汇聚日志生成详细的访问事件，减少运维人员分析工作量。支持从以下视角进行分析：

1)支持以API接口作为分析对象。可以清楚的了解到各接口透出的敏感数据类型，提供数据加固方案。

2)支持以访问者作为分析对象。可以清楚的了解到各访问者获取的敏感数据类型及对各接口的访问情况有助于运维人员了解数据流转过程。

3)支持以业务应用作为分析对象。可以总览各应用相关的敏感数据类型。

4)支持敏感事件分析，对API接口的请求和响应内的敏感数据访问情况进行分析，识别API接口的涉敏事件。

5)支持API涉敏事件的详细信息记录，包括但不限于请求源IP、目标API、请求方法、请求参数等信息。

6)支持确认涉敏事件中关联的敏感数据数量及内容。

7)支持API涉敏事件信息事后溯源分析及日志研判、取证。

2.11.5去除误报

大量的告警中会存在误报的情况，需要在告警分析的过程中对误报日志进行去除，并且在平台中将其标记为误报。后续对误报的告警策略进行优化，以达到逐步减少误报，提高告警精度的目的。

2.11.6线索运营

线索运营是通过一系列系统性的操作过程，在告警日志中，将误报告警去除掉后，对有价值的告警进行进一步分析。这些线索中可能包含登录、访问、敏感数据访问、敏感数据请求等，这些内容无法直接判断为风险或者事件，还需要辅助与其相关的全量日志或上下游日志进行综合分析。

2.11.7线索核实与验证

该过程是将运营出的有价值线索进行核实与验证，以便转化为具体的数据安全事件或风险，并进行处置闭环。此阶段分为两部分：

线索核实与事件转化：按照数据安全运营工作流程召集安全部门、业务部门、涉及人员等将完整的告警与相关日志的分析结果进行阐述，由所涉及的部门、人员进行说明涉及到操作行为的必要性，如经过讨论此类事件为必要操作，则经过安全部门批注，优化监测规则。如此类事件为非必要操作，则定性为数据安全事件，并依照客户侧数据安全相关要求以及影响范围，定义数据安全事件等级并通报。

线索验证与风险转化：按照数据安全运营流程，经客户相关部门批准，采用技术手段与工具对发现的问题进行验证，如通过验证则转化成风险，并将该风险提交给相关部门，按照数据安全管理流程进行风险修复工作，同时将该风险提交给相关部门让客户对全公司内的相关资源进行全面检查，并在真改后进行持续性监测，确保风险被有效修复。如通过验证发现为误报，则经过审批后将线索闭环，并优化监测策略。

2.11.8API安全分析报告

API安全分析报告作为数据安全服务的重要组成部分，以可量化的指标进行阶段性的总结与分析，报告中包含：

资产梳理服务情况总结；对各类数据资产的扫描、梳理进度等进行综合统计总结；

数据安全风险情况总结；对发生的安全风险、事件的相关线索、影响、处置建议、处置进度进行总结；

下一步计划：根据本期总结及客户相关要求，对下一阶段的运营目标提出计划；

通过API安全分析报告，可以清楚的看到当前周期产出的量化情况，以及相关持续性工作的进度情况，便于进行系统性的总结，以及制定后续的数据安全运营重点内容。

2.11.9服务交付物

一年至少1次API安全分析，输出报告：《API安全分析报告》。每学期开学前一周之前，提供一次整个数据中心四百台服务器的总的威胁分析。

2.12.自动化攻击防护服务

2.12.1服务内容

提供“动态技术”支持服务，对网站进行动态安全防护，通过“动态技术”提高攻击者分析调试破解的难度。最终通过精准的人机识别能力，准确识别来访终端是否为正常合法浏览器，准确识别是否有正常人交互的行为，无规则有效防护各类自动化工具或脚本发起的攻击场景，在业务前端可以有效识别与阻断各种自动化工具的攻击行为。

2.12.2服务方式

提供服务期为1年的Web动态应用保护系统软件1套（支持8核CPU、32GB内存的虚拟机授权），通过将WEB应用站点加入到Web动态应用保护系统进行分析与防护，提升WEB应用站点整体安全性，防止攻击者通过各类脚本、自动化工具模拟用户访问行为或攻击WEB应用，通过自动化攻击防护服务，变被动防护为主动防护，变静态防护为动态防护。

2.12.3服务内容

2.12.3.1.自动化漏洞扫描检测与拦截服务

提供自动化漏洞扫描检测与拦截服务，无需进行规则设置，即可对各类自动化漏洞扫描攻击进行检测并及时拦截。使漏洞扫描或漏洞利用工具无法发起有效自动化扫描探测，无法发现可利用的漏洞及网页目录结构。在网站未打补丁或补丁空窗期，为网站提供有效安全防护。

2.12.3.2.▲自动化撞库、暴力破解攻击检测与拦截服务

提供自动化撞库、暴力破解攻击检测与拦截服务，防止黑客通过自动化程序实施登录尝试，盗取合法账号，进而获取用户信息或让用户资金蒙受巨额损失。（需在投标文件中提供相关数据源清单并加盖投标人公章）

2.12.3.3.3.12.2.3自动化爬虫攻击检测与拦截服务

提供自动化爬虫攻击检测与拦截服务，可以有效防护恶意人员使用爬虫工具或爬虫脚本程序通过前端应用批量获取数据的攻击行为。有效防止敏感信息被爬取、防止爬虫不间断的爬取，造成网络带宽拥堵，影响业务服务器性能，降低正常用户访问速度。

2.12.3.4.▲应用层DoS/DDoS攻击检测与拦截服务

与业务结合度较高的应用层DDOS攻击，一般通过工具结合调用频率实施攻击，整个攻击过程没有攻击代码，传统基于规则以及签名的防护手段难以防护此类攻击场景。

提供应用层DoS/DDoS攻击检测与拦截服务，防御攻击者针对资源消耗高的业务批量发起 CC 攻击。（需在投标文件中提供相关数据源清单并加盖投标人公章）

2.12.3.5.▲模拟合法操作检测与拦截服务

提供模拟合法操作检测与拦截服务，有效应对攻击者利用工具、合法身份，模拟正常人工访问的攻击行为，如通过脚本驱动webdriver后驱动浏览器运行的业务攻击场景，例如模拟合法操作的网站浏览、登录行为等。（需在投标文件中提供相关数据源清单并加盖投标人公章）

2.12.3.6.▲Webshell攻击检测与拦截服务

提供Webshell攻击检测与拦截服务，对webshell等跳板工具进行阻断，在webshell管理工具连接网站webshell时，及时拦截管理工具对后门文件的连接动作，支持对冰蝎、哥斯拉等具有动态加密通信流量功能的新型Webshell客户端进行检测与拦截。（需在投标文件中提供相关数据源清单并加盖投标人公章）

2.12.3.7.脚本攻击检测与拦截服务

提供脚本攻击检测与拦截服务，可实现无规则拦截各种脚本攻击行为。

脚本（Script），是使用一种特定的描述性语言，依据一定的格式编写的可执行文件。通过脚本可以轻松实现日常任务自动化，同时也可以用脚本进行各类自动化攻击行为，例如脚本探测行为、脚本撞库/暴力破解攻击、脚本批量下载等行为。

2.12.3.8.▲网页反调试功能服务

提供网页反调试功能，能防止攻击者利用浏览器自带的开发者工具，对网页的HTML、JS代码进行调试，达到篡改、伪造数据等其他攻击目的。网页反调试功能开启后，防护的网站无法通过浏览器的开发者工具进行正常调试。（需在投标文件中提供相关数据源清单并加盖投标人公章）

2.12.3.9.全访问日志记录服务

提供全访问日志记录功能，全访问日志记录有别于传统安全技术只记录异常数据日志，全访问日志记录会记录所有经过动态应用保护系统的所有访问记录的请求头，包括正常请求、异常请求。全访问日志记录可更有效、全面的追踪攻击者事前、事中、事后所有的访问行为。

2.12.3.10.浏览器指纹功能服务

提供浏览器指纹功能，为每个访问被保护网站的浏览器生成不依赖于设备特征的“唯一标识”，防止攻击者通过伪造浏览器环境、伪造令牌的方式绕过追踪，从而实现精准攻击定位，结合不同于传统防护技术的全访问记录，可以发现更隐蔽的攻击，精准追踪溯源。

全访问记录和不依赖于设备指纹的唯一客户端标识，可发现伪造客户端和隐蔽性攻击。

浏览器指纹主要通过主动下发到浏览器的JS探针，采集浏览器的数百个字段，生成唯一标识请求来源的浏览器指纹。

2.12.3.11.多源低频攻击检测与拦截服务

提供多源低频攻击检测与拦截服务，多源低频攻击通过IP代理池结合慢速攻击，传统技术基于规则或限频的手段，难以防护。通过规则匹配无法解决IP代理池多IP的问题，通过限频手段容易被攻击者发现频率次数，同时限频容易造成误拦截。

攻防对抗中封IP是最主要的防护手段之一，防守方每天在防火墙上封堵大量的IP地址：

（1）部分客户出现防火墙封IP地址达到了上限的情况；

（2）每天把从各个渠道拿到的攻击IP进行封堵，容易出现封堵IP导致业务无法正常运行的情况；

攻击方为了绕过防守方的防护技术，通过多源低频的方式，绕过封IP、限频等防护手段。发起多源低频攻击需要通过工具进行实施，因此，需要针对采用大量代理IP进行多源低频的攻击行为进行自动化识别，并通过全访问记录、设备指纹关联、日志分析攻击链。

2.12.4服务交付物

提供一年6次安全分析（每个双数月结束后的第一周，提供一次报告），如果因各种攻防需要，临时增加分析服务，不再增加金额。输出报告：《动态应用保护系统安全分析报告》

2.13.其他技术要求

2.13.1服务工具要求

（1）态势感知与运营平台技术要求

| 技术指标 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 硬件参数 | 提供一套态势感知与运营平台软件与硬件，以DB模式重新建设，形成全新的分布式集群。软件要求：包含威胁检测、分析中心、响应中心、资产中心、统计报表、仪表板、系统管理、态势感知（综合安全态势、安全运营态势、外部威胁态势、内网威胁态势、威胁预警态势、攻击者态势、资产态势、资产风险态势、脆弱性态势）等功能。 硬件规格：2颗12核CPU主频2.20GHz以上，内存≥256GB；系统硬盘：≥2块960G SSD固态硬盘组成Raid 1；数据硬盘：≥12*4TB企业级SATA 3.5寸硬盘。 |
| 部署方式 | 满足软硬一体化形态或纯软件形态部署模式；支持集群部署，可水平扩展到多台设备集群。 |
| 处理性能 | 集群实时处理事件性能20000EPS，支持扩展到100000EPS的处理性能能力； 支持百亿级日志秒级查询。 |
| 数据采集与存储 | ▲支持对网络设备、安全设备、主机系统的日志、网络流量等多种数据源的采集；默认支持接入并解析的数据源数量50个，支持按需扩容数据源数量。（需在投标文件中提供相关数据源清单并加盖投标人公章） |
|  | 支持接入并管理日志采集器、流量采集器，可支持第三方采集器接入 |
|  | ▲支持解析规则不少于1700条；支持通过界面操作方式构建数据源解析规则，支持在平台内通过可视化方式进行样本提取操作、前置过滤操作、提取字段、验证字段操作。（需在投标文件中提供相关数据源清单并加盖投标人公章） |
| 资产管理和风险评估 | ▲支持从资产分组、组织架构、业务分组、地理位置及网段视角展示主机资产详情信息（需在投标文件中提供相关功能的界面截图并加盖投标人公章）。 |
|  | ▲支持资产服务信息管理，支持对服务的IP地址、端口号、服务名、服务版本、协议、Banner等服务属性进行管理，支持对IPV6资产的管理。（需在投标文件中提供相关功能的界面截图并加盖投标人公章） |
|  | 支持网站资产详情信息的展示，展示内容包括资产名称、URL、责任人、责任部门、网站标题、资产状态、资产分组、技术框架及版本等。 |
|  | 支持DHCP场景下的资产管理，支持对DHCP网段范围、DHCP租期、资产唯一标识等属性进行配置。支持查看DHCP场景下资产IP的变更记录。 |
|  | 支持通过网络流量被动发现资产信息、支持通过脆弱性发现资产信息，资产信息至少包含：IP地址、服务、服务版本、协议、端口、操作系统、主机名、mac等。 |
|  | 支持对资产风险值的自定义计算，计算范围包括威胁告警及脆弱性的危害等级、时间范围、处置状态等纬度。支持对风险计算周期进行配置。 |
| 脆弱性管理 | ▲支持导入第三方漏洞扫描报告，至少支持绿盟、启明、网神、天融信、Tenable漏扫报告的解析识别和导入管理。（需在投标文件中提供相关功能的界面截图并加盖投标人公章） |
|  | ▲支持对接绿盟、网神、Tenable中至少2款扫描设备，进行漏洞扫描任务调度和弱口令扫描任务调度，支持自动获取扫描器的扫描策略并执行周期性扫描任务和快速扫描任务；支持扫描任务结束通知，通知方式支持邮件、短信、企业微信、消息中心、企业钉钉、蓝信。（需在投标文件中提供相关功能的界面截图并加盖投标人公章） |
| 威胁情报 | ▲支持本地威胁情报的检索，检索类型支持域名、URL、IP地址、文件MD5值；威胁情报内容支持IOC、攻击链阶段、ID、置信度、类型描述、定向攻击、风险等级、恶意家族、发布时间、攻击事件/团伙、影响平台、情报当前状态、威胁描述等。（需在投标文件中提供相关功能的界面截图并加盖投标人公章） |
|  | 支持云端威胁情报查询，查询结果需包含：IP主机信息、IP位置信息、域名流行度、情报IOC详情、相关样本、可视化分析、域名解析记录、域名注册信息、关联域名、数字证书等信息。 |
|  | 支持自定义威胁情报，支持类型包含IP地址、域名、MD5、域名:URI、IP地址:URI、域名:端口、IP地址:端口、域名:端口:URI、IP地址:端口:URI。支持自定义IPv6的威胁情报。 |
| 威胁检测 | 支持预置关联分析场景，包括不限于：攻击利用、恶意软件、拒绝服务、异常事件、内容安全、信息收集、威胁活动、威胁情报命中等不同威胁场景的分析。支持将VPN、沙箱、流量传感器、Linux、Windows、AD域、WAF、NIPS、防火墙、HIDS、蜜罐等日志类型定义为标签，支持按照标签一键筛选定位关联规则。 |
|  | ▲支持特种技战术模拟评估，支持展示覆盖ATT&CK的矩阵，ATT&CK技术项覆盖率达到44%；支持分析网络流量，对网络入侵事件、恶意软件事件、威胁情报事件进行监测；支持对告警进行ATT&CK攻击战术、攻击技术的标识，并支持通过告警关联到ATT&CK知识库。（需在投标文件中提供相关功能的界面截图并加盖投标人公章） |
|  | ▲支持按照归并条件针对重复告警进行归并，归并条件包括不限于：检测规则ID、数据源IP、攻击链阶段、ATT&CK技术项、失陷状态、攻击结果、攻击者、受害者、CVE编号、协议、漏洞名称、漏洞描述、漏洞危害、CNNVD等条件。（需在投标文件中提供相关功能的界面截图并加盖投标人公章） |
|  | 支持在告警详情页面下发安全编排任务，已下发的编排任务相关信息会记录到处置记录中，在处置记录中点击剧本实例编号，可以查看编排剧本实例运行进度详情。 |
| 威胁预警 | 支持对重大网络安全事件（如Log4j漏洞）进行威胁预警功能。厂商针对重大网络安全事件生成威胁预警包，通过系统自动升级的方式分发给平台用户。 |
|  | 针对重大安全事件，支持统计风险资产数、受攻击资产数、失陷资产数以及资产的日同比及周同比对比情况。 |
|  | ▲支持预警事件关键里程碑节点展示，支持关键节点配置，预置大面积爆发、有效控制、威胁缓解等节点，支持自定义节点。（需在投标文件中提供相关功能的界面截图并加盖投标人公章） |
| 基线管理 | 支持对不同类型的日志做分析，包括安全设备的日志、网络流量日志、主机日志等,，以发现更多的异常行为。 |
|  | 行为基线模型，模型内容包括检测模型、威胁类型、基线更新策略、模型启用时间、模型类型同时支持对行为基线的状态进行监控，包括：生成/生效状态、运行状态及CPU利用率、内存占用进行监控。 |
| 分析溯源 | ▲支持场景化分析能力，专题展示不同场景下的安全风险。支持业务资产主动外联、HTTP代理发现、DNS Tunnel发现、reGeorg Tunnel发现、SOCKS代理发现、DGA域名发现、异地账号登录、暴力破解、明文密码泄露、弱口令、VPN登录地域分布、VPN账号登录行为、邮件威胁分析、邮件敏感关键词、邮件敏感后缀等专题场景化分析及信息展示。（需在投标文件中提供第三方检测报告证明材料并加盖投标人公章） |
|  | 支持调查事件，编辑事件基础信息，包括事件名称、事件类型、事件优先级、事件描述等；证据库中支持移除添加的告警，支持移除资产关联的脆弱性数据，支持添加证据截图及描述信息；支持编辑事件处置建议。支持保存、确认、终止事件调查。 |
|  | 搜索结果支持按照全文或结构化（键/值、JSON串）展示，可筛选展示字段，隐藏不必要字段，支持调整字段展示顺序。 |
|  | 支持导出搜索结果，可导出全部字段或展示字段，支持搜索结果添加到调查任务。 |
|  | ▲支持按时间范围查询响应事件，并按照响应状态（待解决、解决中、已解决）统计响应事件的数量，快速了解当前平台响应事件的情况；支持按照事件属性字段查询响应事件。支持查看事件响应详情信息、事件响应处置的时间轴信息和事件响应阶段信息；事件响应详情包括事件调查基本信息（如：事件类型、攻击技术、事件描述、事件时间、调查结论和处置建议）。（需在投标文件中提供相关功能的界面截图并加盖投标人公章） |
|  | 支持对日志内容进行编解码，包含Unicode、UFT-8、URL、ASCII、Hex、Bse64六种解码方式；支持对日志内容进行进制转换，包含2进制、8进制、10进制、16进制间的互相转换。 |
| 工单响应 | ▲支持通过工单对安全事件进行跟踪处理，工单类型包括：通用、弱口令、告警、配置核查、漏洞。工单流转中支持添加附件，支持zip,rar,pdf,doc,docx, xls,xlsx,ppt,pptx,txt,png,jpeg,jpg格式。（需在投标文件中提供相关功能的界面截图并加盖投标人公章） |
|  | 工单状态包含待下发、待处置、处置中、已处置、已完成、已撤销。 |
|  | 工单通知方式分为个人和群两种，通知方式（个人）包括：邮件、短信、企业微信、消息中心、企业钉钉、蓝信；通知方式（群）包括：企业钉钉群、企业微信群、蓝信群。支持多人协同的工单跟踪处理方式。 |
| 态势大屏 | 提供态势感知大屏统一入口，态势首页集中展示至少10块态势大屏；支持大屏配置、轮播投放，内置大屏介绍文档，可供用户线上查看和下载； |
|  | 支持对态势大屏的内网地理位置、重点关注区域进行修改；支持自定义大屏LOGO；支持设置大屏启停、轮播间隔时间、大屏轮播顺序。 |
|  | ▲态势大屏不限于综合安全态势、安全运营态势、威胁预警态势、外部威胁态势、内网威胁态势、攻击者态势、资产态势、资产风险态势、全网脆弱性态势、告警实时监控大屏。（需在投标文件中提供相关功能的界面截图并加盖投标人公章） |
| 系统管理 | 支持统一系统软件版本、威胁情报、漏洞知识库、IP地址定位库、巡检规则包、威胁预警包等数据的升级，支持配置升级地址并展示当前版本和升级相关信息，支持手动/自动升级方式。 |
|  | 支持用户角色管理，可以为不同角色赋予不同系统功能模块及数据的读写权限。 |
|  | 支持对接第三方设备配置，实现联动处置、免登录认证、资产同步、漏洞同步、日志同步以及情报查询等多种三方联动能力。 |
|  | 支持知识库管理，内置漏洞知识库、IP地址定位知识库、ATT&CK 知识库、应用识别知识库、事件日志ID知识库。 |
|  | 支持自定义知识库，支持对自定义知识库字段的管理和配置，字段包含文本框、富文本、数值、密码、附件等表现形式，支持自定义知识库的增删改查等基础配置。 |

（2）威胁探针技术要求

|  | 威胁探针 | 3台 | ★（1）提供2台威胁探针性能如下，吞吐量≥1Gbps，http并发连接数≥300万，流量数据采集器配备≥6个千兆电口，≥2个扩展插槽。支持配置接口地址为IPv4地址或IPv6地址；支持配置管理接口为IPv4地址或IPv6地址的管理方式；支持配置IPv4和IPv6静态路由；支持对IPv4路由监控和对IPv6路由监控。 ★（2）提供1台威胁探针性能如下，吞吐量≥7Gbps，http并发连接数≥700万，流量数据采集器配备≥4个千兆电口，≥2个万兆电口，≥8个扩展插槽。支持配置接口地址为IPv4地址或IPv6地址；支持配置管理接口为IPv4地址或IPv6地址的管理方式；支持配置IPv4和IPv6静态路由；支持对IPv4路由监控和对IPv6路由监控。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ▲流量数据采集器技术要求如下： （1）采集过滤条件支持但不限于源地址、目的地址、服务、流量采样比、时间等；支持空载荷过滤，支持对采集的流量的上下行载荷长度设置； （2）支持基于SSL协议的SMTPS、POP3S、IMAPS、HTTPS流量进行解密，可添加基于源目的地址及端口的过滤条件； （3）支持自定义解析流量能力，支持基于正则表达式、TLV格式、固定长度等提取模式对应用流量解析。 （需在投标文件中提供能体现以上参数要求的软件功能界面截图并加盖投标人公章） |

- 服务人员要求

| 序号 | 岗位 | 人数 | 服务能力 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 | 1名 | 需具有丰富的网络安全和攻防技术研究经验以及IT安全服务能力与经验，对信息安全有足够的敏感度。 | 提供整个项目的管理与支持服务。工作内容包含服务团队管理、技术支持、质量控制、运营项目的启动梳理、运营过程中的流程升级与交付质量控制。 提供信息安全咨询顾问服务，包括信息系统的审计流程、IT治理和管理、信息系统的购置、开发和实施、信息系统的运营和业务恢复能力、信息资产的保护等。 |
|  | 远程安全运营团队成员 | 不少于3名 | 需具有丰富的网络安全和攻防技术研究经验以及IT安全服务能力与经验，对信息安全有足够的敏感度。 | （1）负责安全运营平台的日产维护与巡检。定期分析网络中的安全态势生成每月、每季度的安全态势报告。 （2）提供7天×24小时远程运营值班。 （3）提供安全事件告警下发、处置跟踪闭环等工作。 |
|  | 驻场服务工程师 | 不少于1名 | 1.具有安全及服务类管理和处理相关工作或培训经验；熟悉常见的政企内部安全、互联网安全防御及保障技术；熟悉各类安全工具的使用和结果分析。 2.具备大专或以上学历和扎实的基础网络知识，需要熟悉路由器，交换机，防火墙等基本网络设备的操作。 | （1）提供安全数据采集与管理服务、态势可视化服务、安全数据分析服务、资产管理服务、威胁检测与威胁情报服务、工单处置服务、告警与报表管理服务、平台系统管理维护服务。 |

2.12.3.本项目中的态势感知与运营平台为威胁检测的重要工具，需要服务工具厂商要有较强的漏洞挖掘能力，需要有独立的漏洞挖掘团队，确保态势感知与运营平台上的漏洞规则库需要保证有持续更新的能力，并且保证漏洞规则大部分是经过人工校验的高可靠的漏洞信息。

为保证核心产品态势感知与运营平台的漏洞检测能力，产品应配自建漏洞收集平台，要求具有公开的自建漏洞信息收集平台并已获得《计算机软件著作权登记证书》，且具有平台白帽专家。

2.12.4.为了满足学校现有安全运营的管理工作要求，保证安全运营工作的一致性，投标人提供的态势感知与运营平台需要与采购人现有边界防火墙、WAF设备、服务器安全管理系统形成安全联动，进行快速的响应处置。对接要求如下：

（1）本次项目态势感知与运营平台通过API接口与现有WAF设备形成安全联动，实现下发阻断策略，命令包含：阻断指定外部IP对内部的访问、阻断内部对指定外部IP的访问。如需要定制开发，中标人承担所有定制开发费用。

（2）可对接现有边界防火墙下发联动处置命令，命令包含：阻断内部对指定外部IP的访问、阻断指定外部IP对内部的访问、阻断指定内部IP对外部的访问、阻断内部对指定URL的访问、阻断内部对指定域名的访问、审计内部对指定外部IP的访问、审计内部对指定域名的访问、审计内部对指定URL的访问；

（3）态势感知与运营平台支持对现有服务器安全管理系统下发联动处置命令，命令包括：禁止失陷主机访问其他主机、禁止其他服务器访问失陷主机、隔离指定主机、隔离指定主机恶意文件、隔离全网主机恶意文件、结束指定主机恶意进程。

（4）态势感知与运营平台需要与采购人现有边界防火墙、WAF设备、服务器安全管理系统设备的对接清单：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 边界防火墙 | 网神 SecGate 3600 |
| 2 | WAF防火墙 | W10000-U055M |
| 3 | 服务器安全管理系统 | 椒图云锁8.0.5.SP2 增强版(8714) |

- 服务质量要求

1、中标人需提供驻场人员名单及工作职责安排，为保持维护人员的稳定性，中标人在服务过程中不得随意更换驻场人员，如确有需要更换的，必须事先得到采购人的认可。

2、为保障服务的及时和服务质量，中标人应按要求提供足够的驻场人员且驻场人员技术能力称职。

3、中标人的驻场人员应按照采购人要求（以教务处教学安排时间表为准）驻场服务，食宿中标人自理。节假日和放假期间则参照国家和采购人的相关公布执行。对于采购人的重大活动须全天候保障服务。

4、凡涉及参与本项目运维的的相关人员应当严格遵守采购人的有关规章制度，做好信息安全和信息保密工作，不泄露、不扩散采购人的数据和机密。